| TIPOLOGIA | ARGOMENTO | E-learning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ITA | ENG | FRA | TED | SPA | ROM | TUR |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Electrical system elettrotecnica DATO SCORM MULTILINGUA 10_6 | X At 6/6 Ppt 17_6 | X At 6/6 Ppt 17_6 | X At 6/6 Ppt 17_6 | X At 6/6 Ppt 17_6 | X At 6/6 Ppt 17_6 | 14-giu X At 6/6 Ppt 17_6 | 14-giu X At 6/6 Ppt 17_6 | TUTTI ppt OK |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 1 ILLUMINOTECNICA DATO SCORM MULTILINGUA 10_6 | X At 6/6 Ppt 17_6 | 14-giu At 6/6 Ppt 17_6 | 14-giu At 6/6 Ppt 17_6 | 14-giu At 6/6 Ppt 17_6 | 14-giu At 6/6 Ppt 17_6 | 14-giu At 6/6 Ppt 17_6 | 14-giu At 6/6 Ppt 17_6 | TUTTI ppt OK |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 2 ILLUMINOTECNICA | X var AT 7_6 arrivato trad 25/6 fare in 2 settimane | 18-giu | 18-giu | 18-giu | 18-giu | 18-giu | 18-giu | FARE TUTTO MANCA PPT TUTTI |  |  |
| TECHNICAL Skills | NRG - Complete Catalogue | 15-giu Fatto PPT ESTERO 25_6 FARE IN 10 GG | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | Fatto it estero fare ITA PPT E SVILUPPO |  |  |
| TECHNICAL Skills | NRG - Short Catalogue | 15-giu MANCA TUTTO | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | MOB - Complete Catalogue SOLO ITALIANO E INGLESE che sarà diverso per tutti gli esteri RICEVUTO VAR Fatto 10-6 | X Dato at it 7 10-6 | 12-giu Dato word 30-5 Ricevuto ppt 13_6 At 17/6 ppt pronto | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | ok |  |  |
| TECHNICAL Skills | MOB - Short Catalogue RICEVUTO VAR Fatto 10-6 | 12-giu At 3_6 Dato at it 7 10-6 | 12-giu FAtto ENG RIDOTTO | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | Dare at |  |  |
| TECHNICAL Skills | BLD - Complete Catalogue DATO SCORM MULTILINGUA 4_6 | X Ppt 17_6 | 27-mag AT 31_5 Ppt 17_6 RIDARE SCORM E PPT | 27-mag AT 31_5 Ppt 18_6 ricorretto scorm errato RIDARE SCORM E PPT | 27-mag AT 31_5 Ppt 18_6 ricorretto scorm errato RIDARE SCORM E PPT | 27-mag AT 31_5 Ppt 17_6 RIDARE SCORM E PPT | 27-mag AT 31_5 ERRATO RIDARE SCORM E PPT | 27-mag AT 31_5 ricorretto scorm RIDARE SCORM E PPT | Fatte correzioni ridare scorm + offline OK TUTTI ppt |  |  |
| TECHNICAL Skills | BLD - Short Catalogue DATO SCORM MULTILINGUA 7-6 | X | 27-mag AT multilingua 04/06 ENG RIDOTTO ok manca ppt | 27-mag AT 04/06 CORREGGERE RIDARE SCORM E FARE PPT | 27-mag AT 04/06 CORREGGERE RIDARE SCORM E FARE PPT | 27-mag AT 04/06 FARE ppt | 27-mag AT 04/06 CORREGGERE RIDARE SCORM E FARE PPT | 27-mag AT 04/06 CORREGGERE RIDARE SCORM E FARE PPT | Fare variaz errori, scorm Mancano tutti ppt |  |  |
| TECHNICAL Skills | LIT - GW Complete Catalogue DATO AT MULTILANDUAGE 10_6 DATO SCORM 11_6 | X | X AT 10-6 Ppt 17_6 | 24-mag AT 10-6 PPT 18/6 | X AT 10-6 Ppt 17_6 | X AT 10-6 Ppt 17_6 | 07-giu AT 10-6 RIDARE SCORM E OFFLINE CORRETTO Ppt 25_6 | 07-giu AT 10-6 Ppt fatto / RIDARE SCORM E OFFLINE | Fatte correzioni ridare scorm + offline ppt OK |  |  |
| Con TECHNICAL Skills | LIT - GW Short Catalogue DATO AT MULTILANDUAGE 10_6 DATO SCORM 11 E 13/6 | X | X AT 10-6 RIDARE SCORM E PPT | X AT 10-6 RIDARE SCORM E PPT | X AT 10-6 RIDARE SCORM E PPT | X AT 10-6 RIDARE SCORM E PPT | 07-giu 10-6 RIDARE SCORM E OFFLINE CORRETTO | 07-giu 10-6 RIDARE SCORM E OFFLINE CORRETTO | Fare variaz errori, scorm Mancano tutti ppt Manca ppt RO TU |  |  |
| TECHNICAL Skills | INS - Complete Catalogue DATO SCORM 14_6 | X AT 11/06 Ppt 17_6 RIDARE SCORM E PPT | X AT 11/06 Ppt 17_6 RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | X AT 11/06 Ppt 25_6 RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | X AT 11/06 Ppt 17_6 RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | X AT 11/06 Ppt 17_6 RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | 31-mag AT 11/06 Ppt 25_6 RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | 31-mag AT 11/06 Ppt OK CORRETTO RIDARE SCORM | Fatte correzioni ridare scorm e offline PPT OK |  |  |
| TECHNICAL Skills | INS - Short Catalogue DATO SCORM 14_6 | X AT 11/06 | X AT 11/06 Ppt ok RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | X AT 11/06 Ppt ok RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | X AT 11/06 OK Ppt ok RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | X AT 11/06 Ok ppt RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | 31-mag AT 11/06 Ppt Ok ppt RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | 31-mag AT 11/06 Ppt ok RIDARE SCORM OFFLINE E PPT | Fatte correzioni ridare scorm e offline PPT OK |  |  |

Tutti gli scorm sono ancora sbagliati, corretto gli oflfine da caricare

A TIZIANO 27_5/2024

| TIPOLOGIA | ARGOMENTO | PPT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ITA | ENG | FRA | TED | SPA | ROM | TUR |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Electrical sysem | X | X | X | X | X | 14-giu | 14-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 1 | X | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | manca audio e script | manca audio e script |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 2 | X | 21-giu | 21-giu | 21-giu | 21-giu | manca audio e script | manca audio e script |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | NRG - Complete Catalogue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | NRG - Short Catalogue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | MOB - Complete Catalogue | X | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 21-giu | 21-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | MOB - Short Catalogue |  | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 21-giu | 21-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BLD - Complete Catalogue | X | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BLD - Short Catalogue | X | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | LIT - GW Complete Catalogue | X | X | 30-mag | X | X | manca script | manca audio e script |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | LIT - GW Short Catalogue | X | X | 30-mag | X | X |  |  |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | INS - Complete Catalogue | X | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | INS - Short Catalogue | X | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu |  |  |  |  |

NOI

| TIPOLOGIA | ARGOMENTO | E-learning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ITA | ENG | FRA | TED | SPA | ROM | TUR | ppt |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Electrical sysem | X | X | X | X | X | 14-giu fatto | 14-giu fatto | No ppt |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 1 | X | 14-giu FATTO | 14-giu FATTO | 14-giu MANCA Script? | 14-giu FATTO | 14-giu Audio? Script? | 14-giu Audio? Script? | illumin |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 2 | X attendo approvazione | 18-giu | 18-giu audio? Script? | 18-giu Script? | 18-giu audio? Script? | 18-giu audio? Script? | 18-giu audio? Script? |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | NRG - Complete Catalogue | 15-giu Story da ricevere | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | NRG - Short Catalogue | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | MOB - Complete Catalogue | X | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | MOB - Short Catalogue | 12-giu Story ridotto da ricevere | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BLD - Complete Catalogue | X | 27-mag audio ok script ok FARE | 27-mag audio? Script? | 27-mag audio? Script? | 27-mag audio? Script? | 27-mag audio? Script? | 27-mag audio? Script? |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | BLD - Short Catalogue | X | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag |  |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | LIT - GW Complete Catalogue | X fare var | X fare var | 24-mag | X fare var | X fare var | 07-giu | 07-giu | DARE SCRIPT nuovo X RO E TU con var manca audio TU |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | LIT - GW Short Catalogue | X | X | 24-mag | X | X | 07-giu | 07-giu |  |  |  |  |
| 1TECHNICAL Skills | INS - Complete Catalogue | X | 24-mag AT 22_5 | 24-mag AT 22_5 | 24-mag AT 22_5 | 24-mag AT 22_5 | 31-mag ok audio script RICEVUTO 22-5 | 31-mag ok audio script RICEVUTO 22-5 | No ppt |  |  |  |
| TECHNICAL Skills | INS - Short Catalogue | X | 24-mag ok | 17-mag ok | 17-mag ok | 24-mag ok | 31-mag ok audio script? | 31-mag ok audio script? |  | No ppt |  |  |  |  |  |  |  |

BASIC - Lighting Part 1 (Illuminotecnica) –  Manca urgente TRAD SCRIPT TED / Mancano AUDIO e TRAD SCRIPT ROM – TUR DA RICEVERE ENTRO 23/5

BASIC - Lighting Part 2 (Illuminotecnica) - Manca approvazione versione iniziale italiana per inviarvi script word da tradurre. Mancano  AUDIO FRA-SPA-ROM-TUR

BLD - Complete Catalogue Mancano AUDIO e TRAD SCRIPT FR-ES-TED-ROM-TUR DA RICEVERE ENTRO 24/5

MOB - Complete Catalogue: Manca approvazione e audio + traduzione in tutte le lingue (di cui invierò word da tradurre appena approvato)

MOB - Short Catalogue: Dipende dal termine della versione completa

INS - Complete Catalogue (Installation): Mancano TRAD SCRIPT ROM – TUR DA RICEVERE ENTRO 24/5

NRG - Complete Catalogue (Energy) manca tutto (STORYBOARD / AUDIO)

LIT - GW Complete Catalogue X ROM E TUR manderò nuovo file WORD x trad date le variazioni che sono state richieste

| TIPOLOGIA | ARGOMENTO | E-learning |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ITA | ENG | FRA | TED | SPA | ROM | TUR |

| TECHNICAL Skills | INS - Complete Catalogue | X | 24-mag AT 22_5 | 17-mag AT 22_5 | 17-mag AT 22_5 | 24-mag AT 22_5 | 31-mag | 31-mag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNICAL Skills | INS - Short Catalogue | X | 24-mag | 17-mag | 17-mag | 24-mag | 31-mag | 31-mag |
| TECHNICAL Skills | LIT - GW Complete Catalogue | X | X | 24-mag | X | X | 07-giu | 07-giu |
| TECHNICAL Skills | LIT - GW Short Catalogue | X | X | 24-mag | X | X | 07-giu | 07-giu |
| TECHNICAL Skills | BLD - Complete Catalogue | X | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag |
| TECHNICAL Skills | BLD - Short Catalogue | X | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag |
| TECHNICAL Skills | MOB - Complete Catalogue | X | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu |
| TECHNICAL Skills | MOB - Short Catalogue | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Electrical sysem | X | X | X | X | X | 14-giu | 14-giu |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 1 | X | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu |
| TECHNICAL Skills | NRG - Complete Catalogue | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu |
| TECHNICAL Skills | NRG - Short Catalogue | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 1 | X | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 2 | X | 18-giu | 18-giu | 18-giu | 18-giu | 18-giu | 18-giu |

| TIPOLOGIA | ARGOMENTO | E-learning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ITA | ENG | FRA | TED | SPA | ROM | TUR |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Electrical sysem | X | X | X | X | X | 14-giu | 14-giu |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 1 | X | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu | 14-giu |  |  |
| TECHNICAL Skills | BASIC - Lighting Part 2 | X | 18-giu | 18-giu | 18-giu | 18-giu | 18-giu | 18-giu |  |  |
| TECHNICAL Skills | NRG - Complete Catalogue | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu |  |  |
| TECHNICAL Skills | NRG - Short Catalogue | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu | 15-giu |  |  |
| TECHNICAL Skills | MOB - Complete Catalogue | X | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu |  |  |
| TECHNICAL Skills | MOB - Short Catalogue | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu | 12-giu |  |  |
| TECHNICAL Skills | BLD - Complete Catalogue | X | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag |  |  |
| TECHNICAL Skills | BLD - Short Catalogue | X | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag | 27-mag |  |  |
| TECHNICAL Skills | LIT - GW Complete Catalogue | X | X | 24-mag | X | X | 07-giu | 07-giu |  |  |
| TECHNICAL Skills | LIT - GW Short Catalogue | X | X | 24-mag | X | X | 07-giu | 07-giu |  |  |
| TECHNICAL Skills | INS - Complete Catalogue | X | 24-mag | 17-mag | 17-mag | 24-mag | 31-mag | 31-mag |  |  |
| TECHNICAL Skills | INS - Short Catalogue | X | 24-mag | 17-mag | 17-mag | 24-mag | 31-mag | 31-mag |  |  |